Anlage 5 – Besondere Bedingungen für die Herstellung der Betriebsbereitschaft

zum Vertrag über die Zulassung zur GovTech-Plattform, Softwarelizenzierung und zugehörige IT-Leistungen

zwischen der

GovTech Platforms GmbH

Max-Urich-Straße 3
13355 Berlin

– nachstehend „GovTech" genannt –

und der

[Name]

[Anschrift],
[PLZ und Ort],

– nachstehend „Anbieter“ genannt –

– nachstehend gemeinsam „Parteien“ oder einzeln „Partei“ genannt –

Inhalt

§ 1 Vertragsgegenstand	2

§ 2 Leistungsumfang, Allgemeine Bestimmungen	2

§ 3 Schnittstellen und externe Verbindungen	3

§ 4 Mitwirkungspflichten	3

§ 5 Vergütung	4

§ 6 Betriebsaufnahme und Abnahme	4

Vertragsgegenstand

Gegenstand dieser Anlage sind die Leistungen des Anbieters zur Integration und Herstellung der Betriebsbereitschaft der vertragsgegenständlichen Software auf der von GovTech bereitgestellten Plattforminfrastruktur („AG-Infrastruktur“) gemäß den Leistungsbeschreibungen („Integrationsleistungen“). Integrationsleistungen unterliegen dem Werkvertragsrecht, sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart.

Der konkrete Umfang und Inhalt der Integrationsleistungen, insbesondere hinsichtlich der zu liefernden Artefakte, Dokumentationen und durchzuführenden Tests, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen und umfasst auch solche Leistungen, die nicht ausdrücklich in diesem Vertrag oder seinen Anlagen genannt sind, wenn diese Leistungen nach marktüblichem Standard notwendiger Teil der Integrationsleistungen sind oder für die ordnungsgemäße Erbringung der Integrationsleistungen erforderlich sind.

Nicht Gegenstand dieser Anlage sind die laufenden Betriebsleistungen, Support- und Pflegeleistungen und die Störungsbeseitigung nach erfolgter Betriebsaufnahme. Diese richten sich nach Anlage 6 – Besondere Bedingungen für Betrieb, Service und Support.

Leistungsumfang, Allgemeine Bestimmungen

Der Anbieter schuldet die Lieferung sämtlicher Artefakte und Dokumentationen, die nach Maßgabe der Leistungsbeschreibungen für die Herstellung der Betriebsbereitschaft erforderlich sind.

Die Integrationsleistungen haben allen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Leistungserbringung sowie den anerkannten Grundsätzen der sicheren Softwareentwicklung – insbesondere dem Schutz vor OWASP-Top-10-Risiken – zu entsprechen.

Vertraglich zwischen den Parteien vereinbarte Termine für die Lieferung der Artefakte und die Durchführung der Betriebsaufnahme sowie für sonstige Leistungen des Anbieters im Zusammenhang mit der Herstellung der Betriebsbereitschaft gelten als verbindlich.

Der Anbieter hat keinerlei administrativen Zugriff auf die Cloudumgebung, die Plattforminfrastruktur oder die darunterliegenden Infrastrukturdienste von GovTech. Leistungen, die einen solchen Zugriff voraussetzen würden, sind nicht Gegenstand dieser Anlage.

Schnittstellen und externe Verbindungen

Der Anbieter dokumentiert sämtliche externen Verbindungen, Kommunikationsbeziehungen und Endpunkte der vertragsgegenständlichen Anwendung vollständig und stellt diese Dokumentation GovTech vor der Betriebsaufnahme zur Verfügung. Die Aufnahme des Betriebs setzt die ausdrückliche Freigabe der dokumentierten externen Verbindungen durch GovTech voraus.

Für jede Schnittstelle zu Drittsystemen dokumentiert der Anbieter mindestens:

die technische Spezifikation (Protokolle, Datenformate, Authentifizierung);

Fehlerbehandlung und Logging;

Abhängigkeiten und Voraussetzungen; sowie

Testszenarien und Testergebnisse.

Mitwirkungspflichten

GovTech stellt dem Anbieter rechtzeitig vor dem vereinbarten Termin für die Betriebsaufnahme eine vollständig eingerichtete und betriebsbereite Staging-Umgebung zur Verfügung, die die spätere Produktivumgebung in allen für die Betriebsaufnahme relevanten Parametern nachbildet.

GovTech stellt ferner die für die Betriebsaufnahme erforderlichen Plattformbasisdienste – insbesondere IAM, Logging, Monitoring und Netzwerkdienste – in der Staging-Umgebung bereit.

Verzögerungen bei der Herstellung der Betriebsbereitschaft, die auf einer nicht rechtzeitigen, unvollständigen oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten von GovTech nach diesem § 4 beruhen, gehen nicht zu Lasten des Anbieters. Vereinbarte Termine verschieben sich in diesem Fall um den Zeitraum der durch die fehlende Mitwirkung verursachten Verzögerung, mindestens jedoch um die Dauer, die der Anbieter zur Wiederaufnahme seiner Leistungserbringung nach Nachholung der Mitwirkungshandlung benötigt.

Im Übrigen richten sich die Mitwirkungsleistungen von GovTech nach § 7 des Vertrages.

Vergütung

- Die Leistungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft sind durch die Sublizenzierungsvergütung gemäß § 5 des Vertrags abgegolten.

Betriebsaufnahme und Abnahme

Die Betriebsaufnahme erfolgt in der von GovTech bereitgestellten Staging-Umgebung. Eine gesonderte Abnahme von Teilleistungen findet nicht statt.

Der Anbieter zeigt GovTech die Abnahmefähigkeit der Betriebsbereitschaftsleistungen in Textform an, sobald sämtliche nach den Leistungsbeschreibungen geschuldeten Artefakte und Dokumentationen vollständig übergeben sind und der Service auf der von GovTech bereitgestellten Plattform technisch bereitgestellt, lauffähig sowie für die vorgesehenen Nutzungsszenarien grundsätzlich nutzbar ist.

- Die Anzeige ist frühestens wirksam, wenn GovTech alle für die Abnahmeprüfung erforderlichen Unterlagen vollständig in prüffähiger Form vorliegen.

GovTech führt die Abnahmeprüfung innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Abnahmefähigkeitsanzeige im Zusammenwirken mit dem Anbieter durch. Gegenstand der Abnahmeprüfung sind die in den Leistungsbeschreibungen festgelegten Mindestabnahmekriterien.

Über die Abnahmeprüfung ist ein von beiden Parteien zu unterzeichnendes Protokoll zu erstellen. Soweit die Mindestabnahmekriterien gemäß Ziffer 6.3 erfüllt sind und keine Mängel der Klassen 1 oder 2 festgestellt werden, erklärt GovTech die Abnahme schriftlich. Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel (Mängelklasse 3) verweigert werden.

Mängelklassen im Sinne dieser Anlage sind:

Mängelklasse 1: Die Betriebsbereitschaft der Anwendung kann nicht hergestellt werden oder ein betriebswirtschaftlich sinnvoller Einsatz ist nicht möglich. Mehrere Mängel der Mängelklasse 2 können einen Mangel der Mängelklasse 1 darstellen, sofern die Auswirkungen ihres Zusammenwirkens einem Mangel der Mängelklasse 1 entsprechen.

Mängelklasse 2: Die Betriebsbereitschaft kann grundsätzlich hergestellt werden, es liegt jedoch ein wesentlicher Mangel vor, der den ordnungsgemäßen Betrieb einer Kernfunktionalität erheblich beeinträchtigt.

Mängelklasse 3: Die Betriebsbereitschaft ist gegeben; es treten lediglich Mängel in nicht wesentlichen Teilfunktionen auf.

Bestehen Meinungsverschiedenheiten über die Einordnung eines Mangels, gilt bis zur Klärung die jeweils höhere Mängelklasse, wobei Mängelklasse 1 die höchste Mängelklasse darstellt.

Schlägt die Abnahme wegen mindestens eines Mangels der Mängelklasse 1 oder wegen mindestens zweier Mängel der Mängelklasse 2, deren Zusammenwirken einem Mangel der Mängelklasse 1 entspricht, fehl, wird die Abnahmeprüfung abgebrochen. GovTech setzt dem Anbieter eine angemessene Frist zur unentgeltlichen Mängelbeseitigung. Schlägt die Abnahme aus denselben Gründen erneut fehl, stehen GovTech die gesetzlichen Rechte zu, insbesondere das Recht zum Rücktritt sowie zur Geltendmachung von Schadensersatz.

| - Für GovTech: |  | - Für den Anbieter: |
| --- | --- | --- |
| - Ort, Datum |  | - Ort, Datum |
| - [Name], Geschäftsführer [●] |  | - [Name], Geschäftsführer [●] |
| - Ort, Datum |  | - Ort, Datum |
| - [Name], Geschäftsführer [●] |  | - [Name], Geschäftsführer [●] |