# Matriz para escribir una memoria técnica

Relaciona cada criterio con su requisito, propuesta y prueba antes de redactar. Usa el orden y formato del pliego; la matriz ayuda a organizar la respuesta y no estima puntuaciones.

Empresa: [editar]    Expediente y lote: [editar]    Versión y responsable: [editar]
PCAP y PPT: [enlaces y versión]    Extensión, fuente y anexos permitidos: [copiar del pliego]

# Caso didáctico desarrollado

Caso ficticio EJ-M. Un servicio inventado valora el seguimiento de incidencias con un máximo de 10 puntos. Las cláusulas EJ-P y EJ-T y todas las condiciones siguientes pertenecen solo al ejercicio, no a un pliego real.

| Criterio y cláusula | Requisito mínimo | Puntos máximos | Propuesta concreta | Evidencia y ubicación | Página final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento de incidencias · EJ-P | EJ-T exige registro y revisión semanal | 10 (ficticios) | Coordinación revisa cada lunes el registro, asigna responsable y fecha objetivo y envía acta de pendientes. | Modelo EJ-R con fecha, incidencia, responsable y cierre; acta EJ-A enlaza cada pendiente. | Texto del ejercicio, p. 1 |

# De la fila al texto de la memoria

Propuesta del ejercicio: la persona de coordinación mantiene el registro EJ-R y lo revisa cada lunes con el equipo asignado. Cada incidencia recibe identificador, responsable y fecha objetivo. El acta EJ-A relaciona lo abierto con su siguiente acción. Cuando se resuelve una incidencia, coordinación anota fecha y evidencia de cierre en EJ-R.

Prueba del ejercicio: el modelo EJ-R contiene «INC-EJ-01 / falta de material / responsable de almacén / objetivo 19 de octubre / cierre 19 de octubre / recepción EJ-03». El acta EJ-A del lunes siguiente remite a INC-EJ-01 y a esa recepción. Así puede comprobarse la relación entre propuesta y prueba; los nombres de documentos son ficticios y no adjuntos reales.

Antes de cerrar tu matriz, abre la evidencia que has citado y comprueba que demuestra lo que describes. Actualiza la página final después de maquetar.

# Matriz editable de tu memoria

| Criterio y cláusula | Requisito mínimo | Puntos máximos | Propuesta concreta | Evidencia y ubicación | Página final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [criterio y cláusula] | [mínimo del PPT / PCAP] | [máximo] | [qué, quién, cómo y cuándo] | [prueba admisible, archivo y ubicación] | [página] |
| [criterio y cláusula] | [mínimo del PPT / PCAP] | [máximo] | [qué, quién, cómo y cuándo] | [prueba admisible, archivo y ubicación] | [página] |
| [criterio y cláusula] | [mínimo del PPT / PCAP] | [máximo] | [qué, quién, cómo y cuándo] | [prueba admisible, archivo y ubicación] | [página] |
| [criterio y cláusula] | [mínimo del PPT / PCAP] | [máximo] | [qué, quién, cómo y cuándo] | [prueba admisible, archivo y ubicación] | [página] |

# Desarrolla cada fila y construye el índice

Duplica este bloque por criterio y usa su nombre como apartado, salvo que el pliego obligue a otro orden. Elimina del índice cualquier capítulo que no responda a un requisito o criterio.

| Campo | Texto que vas a redactar |
| --- | --- |
| Criterio y requisito | [literal operativo y referencia; distinguir mínimo obligatorio de propuesta] |
| Actuación y recursos confirmados | [responsable, medio disponible, secuencia y plazo] |
| Comprobación de la propuesta | [entregable o indicador, frecuencia y persona que comprueba] |
| Prueba y página | [evidencia admisible y ubicación exacta en la versión final] |

[ ] Cada criterio tiene respuesta. [ ] Las pruebas existen y están localizables. [ ] Recursos y compromisos confirmados. [ ] Página final actualizada tras maquetar. [ ] Extensión y formato respetados. [ ] Precio y datos automáticos separados cuando lo exige el pliego.

LCSP, arts. 145 y 146. Mandan PCAP y PPT del expediente. Orientación editorial sin revisión jurídica acreditada; esta plantilla requiere desarrollo antes de presentar.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902